บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล | 300,000 งบฯ อปท. | ในเขตเทศบาล เมืองสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอุดหนุน การประปาส่วนภูมิภาค | อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ เช่น การประปาส่วนภูมิภาคฯ เพื่อขยายเขตประปา ภายในเขตเทศบาล | 50,000 งบฯ อปท. | ในเขตเทศบาล เมืองสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ | ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในชุมชน จำนวน 1 แห่ง | 490,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 840,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 1 ซอย 5 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร | 465,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 1 ซอย 5 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 24 (ต่อจากโครงการเดิม) (ซอยบ้านประธานชุมชน) หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร | 141,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 24 (ต่อจากโครงการเดิม) (ซอยบ้านประธานชุมชน) หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 ซอย 10/1 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลสีคิ้ว | - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร | 683,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 14 ซอย 10/1 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 24 ท้ายวัดสิงหวนาราม (บ้านช่างนงค์) หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร | 121,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 24 ท้ายวัดสิงหวนาราม (บ้านช่างนงค์) หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 6 (ข้างบ้าน อสม.สุนทร) หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 111.00 ตารางเมตร | 103,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 4 ซอย 6 (ข้างบ้าน อสม.สุนทร) หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 6 (บ้านนายจำลอง ดวนจันทึก) หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร | 78,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 4 ซอย 6 (บ้านนายจำลองฯ) หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 7/1 หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 36.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร | 83,700 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 4 ซอย 7/1 หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 8 หลังบ้านตาช่วยเลี้ยงเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า201.00 ตารางเมตร | 187,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 4 ซอย 8 หลังบ้านตาช่วยเลี้ยงเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 6 ซอย 13/3-2 (หลังบ้านเจ๊หมวยนิ) หมู่ที่ 5 ตำบลสีคิ้ว | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร | 238,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 6 ซอย 13/3-2 (หลังบ้านเจ๊หมวยนิ) หมู่ที่ 5 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลสีคิ้ว | - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 292.00 ตารางเมตร - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 160.00 เมตร - ก่อสร้างท่อลอดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาวรวม 5.00 เมตร | 766,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 6 ซอย 13/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว | - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้างภายใน 0.30 เมตร (ทั้งสองด้าน) ยาวรวม 70.00 เมตร | 234,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 6 ซอย 13/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 13 ซอย 10 หมู่ที่ 8 ตำบลสีคิ้ว | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 212.00 เมตร | 763,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 13 ซอย 10 หมู่ที่ 8 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 14 ซอย 5/5 หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว | - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 18.00 เมตร - รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5.00 ตารางเมตร | 47,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 14 ซอย 5/5 หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 14 ซอย 9 หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว | - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 118.00 เมตร พร้อมท่อลอด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 5.00 เมตร - รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร | 439,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 14 ซอย 9 หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 6 ซอย 12/1 (สุดแยกบ้าน ผอ.สะอาด ถึงลำเหมือง) หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว | - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 318.00 เมตร - รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 286.00 ตารางเมตร | 1,546,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 6 ซอย 12/1 (สุดแยกบ้าน ผอ.สะอาด ถึงลำเหมือง) หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเทศบาล 6 ซอย 22 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 43.00 เมตร | 181,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 6 ซอย 22 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 10 ซอย 10 (ด้านขวาทาง) หมู่ที่ 5 ตำบลสีคิ้ว | - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว 115.00 เมตร - รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 104.00 ตารางเมตร | 372,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 10 ซอย 10 (ด้านขวาทาง) หมู่ที่ 5 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18 | โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 ซอย 5/15 หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร | 147,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 14 ซอย 5/15 หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 6 ซอย 13 (หลังวัดใหญ่สีคิ้ว) หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว | ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 76.00 ตารางเมตร | 64,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 6 ซอย 13 (หลังวัดใหญ่สีคิ้ว) หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 7 (ข้างศาลเจ้าพ่อฯ ถึงแยกหมู่บ้านสีคิ้วการ์เด้น) หมู่ที่ 14 ตำบลสีคิ้ว | ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 346.00 ตารางเมตร | 322,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 7 (ข้างศาลเจ้าพ่อฯ ถึงแยกหมู่บ้านสีคิ้วการ์เด้น) หมู่ที่ 14 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 7 ซอย 5 (สีคิ้วการ์เด้นท์) หมู่ที่ 14 ตำบลสีคิ้ว | ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 452.00 ตารางเมตร | 380,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 7 ซอย 5 (สีคิ้วการ์เด้นท์) หมู่ที่ 14 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 21 |  | 7,360,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |