บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 1 ซอย 12/1 ซอยบ้านหมวดชัยวัฒน์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 76.50 ตารางเมตร | 64,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 1 ซอย 12/1 ซอยบ้านหมวดชัยวัฒน์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 1 ซอยครูปราณี หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 424.00 ตารางเมตร | 356,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 1 ซอยครูปราณี หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2568 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 ซอย 5/14 (ช่วงท้ายซอย) หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร | 672,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 14 ซอย 5/14 (ช่วงท้ายซอย) หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 ซอย 5/15-2 หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 129.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 645.00 ตารางเมตร | 542,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 14 ซอย 5/15-2 หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |
| 5 | โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 ซอย 5/17 หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 584.00 ตารางเมตร | 490,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 14 ซอย 5/17 หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 ซอย 5/18 หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 131.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 524.00 ตารางเมตร | 440,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 14 ซอย 5/18 หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |
| 7 | โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 ซอย 6 เชื่อมถนน เทศบาล 12 หมู่ที่ 6 ตำบลสีคิ้ว | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 768.00 ตารางเมตร | 645,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 14 ซอย 6 เชื่อมถนน เทศบาล 12 หมู่ที่ 6 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8 | โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 16 ซอย 6 หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร | 269,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 16 ซอย 6 หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |
| 9 | โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 24 ซอย 15/1 หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร | 113,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 24 ซอย 15/1 หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 27 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร | 252,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 27 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2568 |
| 11 | โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบลำเหมืองฯ บ้านใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลสีคิ้ว | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร | 655,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนน เลียบลำเหมืองฯ บ้านใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 12 | โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ภายในสวนสาธารณะร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร | 365,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ภายในสวนสาธารณะร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |
| 13 | โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 24 ซอย 12/6 หมู่ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร | 212,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 24 ซอย 12/6 หมู่ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 14 | โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 6 ซอย 13/12 หมู่ที่ 5 ตำบลสีคิ้ว | - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 123.00 ตารางเมตร - ก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 41.00 เมตร | 226,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 6 ซอย 13/12 หมู่ที่ 5 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 15 | โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 1 ซอย 12/6 (ซอยบ้านยายหงส์) หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ | - ก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 59.00 เมตร - รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 55.00 ตารางเมตร | 203,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 1 ซอย 12/6 (ซอยบ้าน ยายหงส์) หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 16 | โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 21 ซอย 6 เชื่อมเทศบาล 21 ซอย 6/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ | - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 31.00 เมตร - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดความกว้างภายใน 0.30 เมตร ยาวรวม 50.00 เมตร | 373,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 21 ซอย 6 เชื่อมเทศบาล 21 ซอย 6/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 17 | โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 4 ซอย 12 ด้านซ้ายทาง หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | - ก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 200.00 เมตร - รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร | 746,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 4 ซอย 12 ด้านซ้ายทาง หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 18 | โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 4 ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | - ก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรพร้อมบ่อพัก ยาวรวม 185.00 เมตร - คืนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 167.00 ตารางเมตร | 598,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 4 ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 19 | โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 4 ซอย 5 ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | - ก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 320.00 เมตร - รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร | 1,194,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 4 ซอย 5 ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 20 | โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 4 ซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | - ก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 142.00 เมตร - คืนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร | 530,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 4 ซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 21 | โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 6 ซอย 14 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว | - ก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 74.00 เมตร - รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 69.00 ตารางเมตร | 278,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 6 ซอย 14 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 22 | โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 6 ซอย 18 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว | - ก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 120.00 เมตร - รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร | 448,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 6 ซอย 18 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 23 | โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 7 ซอย 4/5 (บ้านป้ากาตูน) หมู่ที่ 14 ตำบลสีคิ้ว | - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 100.00 เมตร - รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 94.00 ตารางเมตร | 378,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 7 ซอย 4/5 (บ้านป้ากาตูน) หมู่ที่ 14 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 24 | โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบ ระบายน้ำ บริเวณสี่แยกกุดชะนวน หมู่ที่ 9 , 11 ตำบลมิตรภาพ | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้างภายใน 0.60 เมตร ลึก 0.80 – 1.20 เมตร ยาวรวม 17.00 เมตร - รื้อถอนผิวจราจรเดิม | 206,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | บริเวณสี่แยก กุดชะนวน หมู่ที่ 9 , 11 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 25 | โครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ (ช่วงระหว่างปลายซอย ถนนเทศบาล 4 ซอย 9 และถนนเทศบาล 4 ซอย 11) หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | - ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง - ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร | 282,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ช่วงระหว่างปลายซอย ถนนเทศบาล 4 ซอย 9 และถนนเทศบาล 4 ซอย 11) หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 26 | โครงการขยาย ผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 24 (ช่วงรั้วโรงงานถึงแยกศาลจังหวัดสีคิ้ว) หมู่ที่ 11 ตำบลมิตรภาพ | ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.70-1.70 เมตร ยาว 444.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 488.00 ตารางเมตร | 413,500 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 24 (ช่วงรั้วโรงงานถึงแยกศาลจังหวัด สีคิ้ว) หมู่ที่ 11 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2568 |
| 27 | โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ ในชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว | จัดซื้อที่ดินบริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว | 1,500,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 28 | โครงการจัดทำ พร้อมติดตั้ง ป้ายชื่อถนน-ซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว | จัดทำพร้อมติดตั้งป้าย แบบเหล็ก (อลูมิเนียมอัลลอยด์) จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ป้าย | 450,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ภายในเขตเทศบาลเมือง สีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |
| 29 | โครงการปรับปรุง ฝารางระบายน้ำ หมู่บ้านสีคิ้วมิตรภาพ ซอย 12 หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ | ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ กว้างประมาณ 0.38 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 187.00 เมตร | 299,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | หมู่บ้านสีคิ้วมิตรภาพ ซอย 12 หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 30 | โครงการปูผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม รอบวัดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว | ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร | 1,000,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | รอบวัดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |
| 31 | โครงการเปลี่ยน หลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ถนนเทศบาล 4 หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะ เป็นหลอด LED 150 วัตต์ จำนวน 33 ชุด | 495,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 4 หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 32 | โครงการเปลี่ยน หลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ถนนเทศบาล 3 ซอย 5 (ทางเข้า วัดเกาะสีคิ้ว) หมู่ที่ 2 ตำบลสีคิ้ว | เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะ เป็นหลอด LED 150 วัตต์ จำนวน 4 ชุด | 60,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ถนนเทศบาล 3 ซอย 5 (ทางเข้า วัดเกาะสีคิ้ว) หมู่ที่ 2 ตำบลสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2568 |
| รวม | 32 |  | 14,754,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.2  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  4  ขยายเขต  บูรณะ  และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

(1)  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการอุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล | 400,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ในเขตเทศบาล เมืองสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| รวม | 1 |  | 400,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.3  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  5  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  และการประปา

(1)  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการอุดหนุน การประปาส่วนภูมิภาค | อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ เช่น การประปาส่วนภูมิภาคฯ เพื่อขยายเขตประปา ภายในเขตเทศบาล | 100,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ในเขตเทศบาล เมืองสีคิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| รวม | 1 |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |